- УТВЕРЖДЕН

- распоряжением комитета

- по жилищно-коммунальному хозяйству

- и транспорту Ленинградской области

от  26.01.2015 № 8

(Приложение 3)

- ОТЧЕТ

- ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  ЗА 2015 ГОД (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

- АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

- (рублей)

| Наимено- вание стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2015 году |  |  |  | Получено субсидий в 2015 году |  | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства |  |  | Выпол- нение капита-ловло-жений | Перечислено средств организациям в 2015 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состо- яние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | федера-льный бюджет | областн-ой бюджет | контр-агент | номер и дата договора | сумма договора на 2015 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | федера-льный бюджет | областн-ой бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | федера-льный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| работы по капитальному ремонту участка сетей водопровода от задвижки в колодце № 55 к ж/д №29,31 по ул. Советской и ж/д №2,4 по ул.Пролетарской пос. Шугозеро | в том числе: средства текущего |  | 925107 | 115061,6 |  | 925107 | ОАО "ЭнергоСтройСнаб" | №0145300009615000252-0260784-01 от 21.07.2015г. | 1041168,6 | 1041168,6 | 1041168,6 |  | 925107 | 115061,6 | 0 | - |
| - работы по реконструкции канализаци -онных очистных сооружений и системы канализации п. Шугозеро (проектно – изыскательские работы) | средства остатков прошлых лет |  | 5000000 | 250000 |  | 5000000 |  |  |  | 5250000 | 5250000 |  | 5000000 | 250000 | 0 | - |
| Итого |  |  | 5925107 | 365061,6 |  | 5925107 |  |  | 6291168,6 | 6291168,6 | 6291168,6 |  | 5925107 | 3651061,6 | 0 | - |

Целевое использование субсидий в сумме 5925107 (Пять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч сто семь) рублей подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования _________  Соколова Н.С. "11" января 2016 года

(подпись)    (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования _________  Цветкова Г.А. "11" января 2016 года

(подпись)    (фамилия, инициалы)

Место печати