ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 2 квартал  2015 года

| Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показате-ли результа-тивности использо-вания субсидии в сответствии с соглашением | Фактиче-ские показатели результа-тивности использо-вания субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| Ремонт участка дороги в д.Погорелец | ОБ 97104090207088244225809 МБ 97104090400301244225 | 685м | 0 | 80000,00 | 78050,00 | 1950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78050,00 |
| Устройство одной контейнерной площадки в д. Ивановское | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 36400,00 | 35510,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35510,00 |
| Устройство одной контейнерной площадки в д. Кузьминка | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 36400,00 | 35510,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35510,00 |
| Устройство одной контейнерной площадки в д. Лизаново | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 36400,00 | 35510,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35510,00 |
| Устройство одной контейнерной площадки в д. Погорелец | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 36400,00 | 35510,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35510,00 |
| Устройство одной контейнерной площадки в д. Паньшино | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 36400,00 | 35510,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35510,00 |
| Устройство одной контейнерной площадки в д. Сельцо | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 36400,00 | 35510,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35510,00 |
| Устройство одной контейнерной площадки в д. Тимошино | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 36400,00 | 35510,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35510,00 |
| Устройство одной контейнерной площадки в д. Ульяница | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 36400,00 | 35510,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35510,00 |
| Устройство одной контейнерной площадки в д. Ушаково | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 48800,00 | 47610,00 | 1190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47610,00 |
| Устройство одной контейнерной площадки в д. Чуганово | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 36400,00 | 35510,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35510,00 |
| Устройство одной контейнерной площадки в д. Шуйга | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 36400,00 | 35510 | 890 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35510 |
| Устройство одной контейнерной площадки в д. Поречье | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 36400,00 | 35510,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35510,00 |
| Устройство одной контейнерной площадки в д. Мишуково | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 36400,00 | 35510,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35510,00 |
| Устройство беседки в д. Никульское | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 1шт. | 77000,00 | 75120,00 | 1880,00 | 77000,00 | 75120,0 | 1880,00 | 0,00 |
| Устройство беседки в д. Григино | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 1шт. | 77000,00 | 75120,00 | 1880,00 | 77000,00 | 75120,0 | 1880,00 | 0,00 |
| Устройство беседки в д. Заречье | ОБ 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244310 | 1 шт. | 1 шт. | 77000,00 | 75120,00 | 1880,00 | 77000,00 | 75120,0 | 1880,00 | 0,00 |
| Обустройство общественного кладбища в д. Андронниково (д.Пялья) | ОБ 97105030207088244225809 97105030207088244310809 МБ 97105030200304244225 97105030200304244310 | 1 шт. | 0 | 455370,00 | 444290,00 | 11080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444290,00 |
| Итого | ОБ 97104090207088244225809 97105030207088244310809 97105030207088244225809 97105030207088244310809 МБ 97104090400301244225 97105030200304244310 97105030200304244225 97105030200304244310 | 685м.; 17 шт. | 3 шт. | 1251970,00 | 1221430,00 | 30540,00 | 231000,00 | 225360 | 5640,00 | 996070,00 |