- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении на 2014-2017 годы»

наименование муниципальной программы

| За | 4 | квартал | 2014 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________Администрация Шугозерского сельского поселения_____________________________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2014 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2014 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | работы по замене бака- аккумулятора емкостью 25 кубических метров в электрокотельной п. Шугозеро | 1828,9 |  | 1693,0 | 135,9 |  | 1527,2 |  | 1391,3 | 135,9 |  |
|  | ремонт здания артезианской скважины №6 | 71,4 |  |  | 71,4 |  | 71,4 |  |  | 71,4 |  |
|  | гос.экспертиза по капитальному ремонту объектов ЖКХ | 74,7 |  |  | 74,7 |  | 31,5 |  |  | 31,5 |  |
|  | работы по реконструкции канализационных очистных сооружений и системы канализации п. Шугозеро (проектно – изыскательские работы) | 5250,0 |  | 5000,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | софинансирование капитального ремонта объектов ЖКХ | 2145,0 |  |  | 2145,0 |  | 2088,6 |  |  | 2088,6 |  |
|  | Капитальный ремонт сетей канализации по ул.Озерная | 232,7 |  |  | 232,7 |  | 232,7 |  |  | 232,7 |  |
|  | Приобретение оборудования и МЗ для коммунального хозяйства | 449,1 |  |  | 449,1 |  | 448,9 |  |  | 448,9 |  |
| Итого по программе: |  | 10051,8 |  | 6693,0 | 3358,8 |  | 4400,3 |  | 1391,3 | 3009 |  |