### Приложение 4

к доп. соглашению  № 1 от ______________

к Соглашению № 3/16 от 21.03.2013г.

таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ «ШУГОЗЕРСКИЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С БИБЛИОТЕКОЙ» П.ШУГОЗЕРО В 2013 ГОДУ

| № п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения (мест, проц., чел., компл., ед. и т.д.) | Значение целевого показателя результативности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало 2013 г. | На конец 2013 г. в случае не предоставления субсидии | На конец 2013 г. после использования субсидии (плановое) | На конец 2013 г. после использования субсидии (фактическое) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотеки семейного чтения | Чел. |  | 941 | 950 | 944 |
| 2. | Увеличение численности посещения населением библиотеки семейного чтения | Ед. |  | 14397 | 15000 | 14640 |
| 3 | Развитие материально-технической базы библиотеки семейного чтения | Тыс.руб. |  | 797,7 | 827,7 | 1792,6 |

Согласовано:  Директор МУ «Шугозерский досуговый центр» ____________________ И.Н.Мошникова

таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ввод объекта в эксплуатацию | дата |  |  | 01.08.2013г | 01.12.13г |
| 2 | Выполнения работ | тыс. руб. |  |  | 1262,8 | 873,7 |

Муниципальный заказчик

Глава Администрации муниципального образования

Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области ___________________Н.С.Соколова